|  |  |
| --- | --- |
| **FNome da Equipe** | PetCoders |
| **RGM** | 16688643 |
| **Nome do Líder** | Bruna Ketlyn da Silva Dias |
| **WhatsApp** | 98256-6809 |
| **E-mail** | brunaketlyn.13@gmail.com |
| **Nome do Sublíder** | Henrique Carvalho de Souza |
| **DIA / HORÁRIO DE AULA** | 4ª Feira – 19:20hs às 22:10hs |
| **CURSO E SÉRIE** | 4ºB |
| **LÍDER** |  |

Informe abaixo o nome de cada integrante, inclusive a situação do mesmo, que pode ser:

* ATIVO (participante ativo que está contribuindo com o trabalho em equipe)
* INATIVO (não entregou as atividades nem participou do trabalho em equipe)
* TRANSFERIDO (saiu da equipe)
* DESISTENTE (saiu do curso)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RGM** | **Nome do Integrante** | **Situação atual no projeto** |
| 16688643 | Bruna Ketlyn da Silva Dias | Ativo |
| 16777352 | Henrique Carvalho de Souza | Ativo |
| 16855540 | Nathan Rabelo Valentim | Ativo |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**CALENDÁRIO**

Informe abaixo a situação de cada tarefa feita pela equipe, da seguinte forma (Não use a coluna VERIFICADO):

* F = FINALIZADO
* P = PENDENTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJETO** | **TAREFA** | **SITUAÇÃO** | **VERIFICADO** |
| 7-fev | Composição de Equipe | F |  |
| 21-fev | Tempo para desenvolvimento de pesquisas e revisão de equipe | F |  |
| 28-fev | Tempo para desenvolvimento de pesquisas e revisão de equipe | F |  |
| 7-mar | Tempo para desenvolvimento de pesquisas e revisão de equipe | F |  |
| 14-mar | Entrega das pesquisas individuais | F |  |
| 21-mar | Entrega do Mapa do Site | F |  |
| 28-mar | Entrega das descrições de páginas e dos recursos visuais das páginas | F |  |
| 4-abr | Entrega do Wireframe da Home Page | F |  |
| 11-abr | Entrega das definições visuais de projeto | F |  |
| 18-abr | Entrega de todos os wireframes individuais | F |  |
| 25-abr | Tempo para desenvolvimento de páginas | F |  |
| 2-mai | Entrega da Home Page e página Fale Conosco (HTML + CSS) | F |  |
| 9-mai | Entrega de uma página por aluno (HTML + CSS) | F |  |
| 16-mai | Entrega das demais páginas dos alunos (HTML + CSS) | F |  |
| 23-mai | Entrega final do projeto - PenDrive ou CD (não será devolvido). | F |  |
| 30-mai | Apresentação dos projetos pelos alunos. | F |  |

Deve ser enviado o arquivo de projeto para [unicid@carlosmajer.com.br](mailto:unicid@carlosmajer.com.br), conforme os padrões orientados anteriormente, como pode ser consultado na página <http://carlosmajer.com.br/unicid/turmas.html>

**Arquivos a serem entregues**

1. Arquivos do Site. Os arquivos (HTML, CSS, imagens, etc.) das páginas entregues (Entrega obrigatória: Home Page e Fale conosco, Entrega Opcional: outras páginas) devem ser compactados num arquivo de nome **SITE-CHECKPOINT.ZIP** ou **SITE-CHECKPOINT.RAR**.

Obs: As páginas entregues poderão continuar sendo desenvolvidas e alteradas, até a entrega final do projeto.

1. Arquivo do projeto atualizado (DDPI) nomeado conforme as orientações que podem ser acessadas na página informada acima.

Detalhe abaixo os dados de envio:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME DO ARQUIVO ENVIADO** | **OBSERVAÇÕES** | **Verificado** |
| SITE-CHECKPOINT.ZIP | Todas as páginas do site. |  |
| Documento de Projeto | V.6 |  |
|  | Informe outros arquivos, caso queira |  |

Informe abaixo problemas técnicos enfrentados pela equipe durante o projeto:

|  |
| --- |
| **PROBLEMAS TÉCNICOS** |
| Para colocar fotos de domínios privados e outros domínios. Optamos por criar nossas próprias imagens |

Informe abaixo eventuais problemas que a equipe tenha tido com colegas durante o projeto:

|  |
| --- |
| **POSTURA DOS COLEGAS** |
| Não tivemos problemas. |

Informe aqui eventuais problemas observados, justificativas, sugestões e observações que a equipe acredita serem importantes.

|  |
| --- |
| **OBSERVAÇÕES FINAIS** |
| Não observamos nenhum problema. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME E ASSINATURA DO LÍDER NOME E ASSINATURA DO SUBLÍDER

**Você deve preencher, imprimir e assinar este documento, que deve ser entregue-o para o professor, na data do Checkpoint de projeto.**

**OBSERVAÇÕES DO PROFESSOR**

**A ENTREGA FOI CONSIDERADA 🞅 ADEQUADA 🞅 PARCIAL 🞅 INADEQUADA**

|  |
| --- |
|  |